Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | José Villegas – Juan Marchant – Franz Figueroa |
| --- | --- |
| Rut | 20995195-9 - 20286769-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TRAZZA. Plataforma de seguimiento en tiempo real para el transporte de personal |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software · Análisis y evaluación de soluciones informáticas · Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El problema. El transporte de personal hacia faenas mineras se coordina con planillas Excel, mensajería y llamadas, sin ningún sistema de respaldo. La operación no genera datos: no hay visibilidad de la flota, ni registro confiable de quién abordó cada vehículo, ni forma de acreditar ante el cliente que el servicio se cumplió. El proyecto busca resolver esa falta de trazabilidad y visibilidad, entregando información en tiempo real al pasajero y registro verificable a la empresa operadora. Relevancia para el campo laboral. Resolverlo exige el trabajo propio de un ingeniero informático: analizar un proceso de negocio que opera sin sistema, modelar los datos que lo soportan, construir la solución e integrar componentes heterogéneos, como una aplicación web, una móvil, una base de datos en la nube y servicios de geolocalización, validando el resultado con pruebas. Contexto e impacto. La situación se sitúa en la Región de Antofagasta, principal polo minero del país. Afecta a las empresas de transporte que prestan el servicio, en su mayoría pymes sin sistemas especializados; a las empresas mandantes que auditan el cumplimiento; y a los trabajadores trasladados, parte de una fuerza laboral minera que supera los 900.000 empleos directos e indirectos en Chile. Aporte de la solución. La empresa pasa de no poder demostrar nada a tener un registro auditable por servicio, y el trabajador pasa de una hora estimada manualmente a una hora de llegada calculada sobre la posición real del vehículo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Qué se espera lograr. Que el pasajero conozca la hora real de llegada de su vehículo, calculada a partir de la posición efectiva del bus y no de una estimación manual, y que la empresa operadora cuente con un registro verificable de cada servicio realizado. En qué consiste. El proyecto consiste en construir la capa de ejecución y seguimiento en tiempo real de una plataforma de control operacional, compuesta por cinco elementos: una aplicación móvil para que el conductor ejecute el servicio en terreno, la captura de la ubicación del vehículo durante el trayecto, el cálculo de la hora estimada de llegada a cada parada, una vista de seguimiento para el pasajero con acceso mediante RUT y código, y la integración de todo ello con el panel de administración, que pasa de mostrar un mapa estático a monitorear la flota en vivo. El elemento que estructura la solución es el concepto de servicio del día: un registro único que concentra la ruta, las paradas, el conductor, el vehículo, la nómina de pasajeros y los eventos ocurridos durante el trayecto. La información se organiza en torno al servicio y no al vehículo, porque en este rubro el bus y el conductor se asignan a cada servicio y pueden cambiar el mismo día. Cómo abordamos la problemática. El semestre anterior desarrollamos un prototipo del panel de administración con el objetivo de validar la idea, es decir, comprobar que el modelo de datos propuesto representa efectivamente la operación de una empresa de transporte de personal. Ese trabajo confirmó que la planificación puede digitalizarse, pero dejó en evidencia que la ejecución en terreno sigue sin registro: sin una aplicación en manos del conductor no hay ubicación en tiempo real, ni hora de llegada calculada, ni información para el pasajero. Por eso el proyecto se concentra en construir esa capa faltante, que es la que resuelve el problema planteado. La solución se desarrollará con React Native sobre Expo para la aplicación móvil, Next.js para el panel web, Supabase con PostgreSQL como base de datos y las APIs de Google Maps para la geolocalización. La validación se realizará sobre un caso simulado realista de una empresa operadora, mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Cómo se relaciona con el perfil de egreso. El proyecto recorre el ciclo completo de la carrera: analizar un proceso que opera sin sistema, modelar los datos que lo soportan, construir la solución, integrar sus componentes y validarla con pruebas, todo dentro de un proyecto gestionado con plazos y entregas. Eso es precisamente lo que declara el perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Desarrollar una solución de software. Hay que construir una aplicación móvil desde cero, integrarla con el panel web y con los servicios de geolocalización, e implantarla en un entorno operativo. Sin esto no hay proyecto. Construir modelos de datos escalables. El seguimiento en tiempo real obliga a diseñar e implementar entidades que almacenan posiciones de alta frecuencia sin degradar el modelo existente. Si se diseña mal, funciona con pocos vehículos y se cae al crecer la flota. Realizar pruebas de certificación. El sistema administra la ubicación de vehículos y el registro de quién viaja en ellos, así que no basta con que funcione: hay que demostrarlo, diseñando y aplicando casos de prueba y corrigiendo lo que detecten. Gestionar proyectos informáticos. Somos tres integrantes con plazo acotado y entregas comprometidas. Hay que planificar y controlar el avance con Scrum, y fundamentar decisiones técnicas con alternativas, como la frecuencia de muestreo GPS frente al consumo de batería y el costo de las API’s. |
| Relación con los intereses profesionales | Interés común del equipo. A los tres nos interesa el desarrollo de software aplicado a problemas operacionales reales, particularmente cuando exige integrar componentes distintos entre sí: una aplicación web, una móvil, una base de datos y servicios de geolocalización funcionando como un solo sistema. Este proyecto reúne esos elementos y permite recorrer el ciclo completo de construcción de un producto, desde el modelo de datos hasta la validación con usuarios. José Villegas. Mi interés profesional está en el diseño de arquitectura y modelos de datos, es decir, en las decisiones que se toman antes de escribir código y que determinan si una solución va a funcionar cuando crezca. En este proyecto eso se refleja directamente en el diseño de las entidades de seguimiento en tiempo real, que es la parte donde una mala decisión de modelo se paga después. Realizarlo contribuye a mi desarrollo profesional porque me obliga a trabajar con restricciones reales de volumen y rendimiento, y no con un modelo de datos de ejercicio. Juan Marchant: Mi interés profesional está en la ingeniería de datos, es decir, en construir y sostener el recorrido que hace el dato desde su origen hasta que alguien lo usa para decidir. En este proyecto eso se refleja en la ingesta continua de posiciones, en los procesos de transformación y en la construcción de los indicadores de recorrido y cumplimiento que consume el operador. Realizarlo contribuye a mi desarrollo profesional porque me obliga a trabajar con datos en movimiento y con exigencias de confiabilidad y trazabilidad, y no con cargas estáticas como las que manejo hoy. Franz Figueroa: Mi interés profesional está principalmente en el desarrollo de software, especialmente en backend y bases de datos. Me gusta la idea de poder crear soluciones que sirvan para resolver problemas reales y que además involucren distintas tecnologías trabajando juntas. En este proyecto, esto se relaciona principalmente con el desarrollo del backend, la base de datos y la integración con la aplicación web y móvil, además del uso de la geolocalización. Me interesa poder entender cómo se conectan todas estas partes y lograr que funcionen correctamente como un solo sistema. Realizar este proyecto me ayudaría a seguir mejorando mis conocimientos de programación y, sobre todo, a llevar a la práctica cosas que he aprendido durante la carrera. También espero aprender más sobre backend, bases de datos, integración de servicios y manejo de información en tiempo real, ya que son áreas en las que me gustaría seguir desarrollándome profesionalmente. Además, creo que trabajar en un proyecto de este tipo me permitirá enfrentar problemas más parecidos a los que se presentan en un trabajo real, y no solamente desarrollar ejercicios separados, lo que considero importante para seguir ganando experiencia y confianza como profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración. 18 semanas, con el desarrollo entre la semana 5 y la 15. El alcance se acotó a la capa de seguimiento en tiempo real, sobre una base de datos ya validada. Horas. Con las 90 horas de la asignatura dimensionamos un núcleo que cabe en ese tiempo y resuelve el problema completo, más tres extensiones que se incorporan solo si alcanza. Materiales. Todos disponibles o sin costo: equipos y teléfonos propios, Supabase y Google Maps en sus planes gratuitos, Expo sin licencia y repositorio en GitHub. Factores que facilitan. Al ser un caso simulado, no dependemos de la autorización ni de los tiempos de una empresa externa. Además ya manejamos las tecnologías del stack. Factores que dificultan y cómo los abordamos. Consumo de créditos de las APIs: reducir la frecuencia de captura y usar recorridos simulados. Pérdida de señal en ruta: guardar los datos en el dispositivo y sincronizar al recuperar cobertura. Consumo de batería del GPS: ajustar intervalos y niveles de precisión. Curva de aprendizaje de React Native: partir con una versión mínima temprana e ir incrementándola. Disponibilidad horaria del equipo: roles diferenciados y sprints de dos semanas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución de software que transforme una operación de transporte de personal sin visibilidad ni registro en una operación trazable y verificable en tiempo real, entregando al pasajero certeza sobre la llegada de su vehículo y a la empresa evidencia del cumplimiento de cada servicio. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Construir una aplicación móvil que permita al conductor ejecutar el servicio en terreno. Diseñar e implementar el modelo de datos que soporta el seguimiento de ubicación en tiempo real. Calcular la hora estimada de llegada a partir de la posición real del vehículo. Entregar al pasajero una vista de seguimiento sin necesidad de crear una cuenta. Integrar el seguimiento en vivo con el panel de administración existente. Validar la solución mediante un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología seleccionada. El proyecto se desarrollará con Scrum adaptado, en iteraciones de dos semanas. Se optó por un marco ágil porque los requerimientos no están cerrados y seguirán ajustándose con el levantamiento de información, y porque la parte de mayor riesgo técnico, que es el seguimiento por GPS y la sincronización sin señal, debe abordarse temprano y probarse de forma incremental. Se descartó un enfoque en cascada porque entrega software funcionando solo al final, lo que impediría mostrar avances en las entregas parciales del semestre. Etapas y métodos de trabajo. El desarrollo se organiza en un sprint inicial de configuración y cinco sprints de construcción, entre la semana 5 y la 15. Cada sprint comienza con una planificación en la que se estiman las historias de usuario en puntos, mediante Planning Poker con serie Fibonacci, y se define el objetivo del sprint. Durante la iteración se realizan sincronizaciones dos o tres veces por semana, en lugar de reuniones diarias, dado que los integrantes cursan la asignatura en jornada vespertina. Cada sprint cierra con una revisión de lo construido y una retrospectiva. Las historias que no se completan vuelven al product backlog y se repriorizan para la siguiente iteración. Artefactos. Se trabaja con un product backlog de historias de usuario gestionado por el Product Owner, un sprint backlog por iteración y un incremento funcional al cierre de cada sprint. El tablero se mantiene en GitHub Projects, junto al repositorio del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C4 | Levantamiento y product backlog | Definir historias de usuario, estimarlas y priorizarlas | GitHub | Semana 5 | José | Facilita contar con información levantada del rubro |
| C2 | Modelo de datos de seguimiento | Diseñar e implementar las entidades de ubicación y sus permisos de acceso | Supabase, PostgreSQL | Semanas 5 y 6 | José | Facilita tener el modelo base ya validado |
| C1 | Configuración de la app y autenticación | Configurar el proyecto móvil y vincular al conductor con su ficha | Expo, React Native | Semanas 6 y 7 | Juan | Dificulta la curva de aprendizaje de React Native |
| C1 | Servicios del día e inicio de ruta | Mostrar los servicios asignados y permitir iniciar y finalizar el servicio | Expo, Supabase | Semanas 7 a 9 | Juan | Requiere coordinar los cambios de estado con el panel |
| C1, C2 | Captura de ubicación y sincronización | Enviar la posición durante el servicio y sincronizar al recuperar señal | GPS del dispositivo, Supabase | Semanas 8 y 9 | Juan | Dificulta la pérdida de cobertura en ruta |
| C1 | Cálculo de la hora de llegada | Calcular la hora estimada a cada parada según la posición real | Google Maps Platform | Semanas 10 y 11 | José | Dificulta el consumo de créditos de la API |
| C1 | Vista de seguimiento del pasajero | Acceso con RUT y código, con estado y ubicación en el mapa | Next.js, Supabase | Semanas 12 y 13 | Franz | Facilita reutilizar el mapa ya implementado |
| C1 | Integración con el panel | Mostrar la flota en vivo y alimentar los indicadores con datos de terreno | Next.js, Google Maps | Semana 14 | José | Facilita que el panel ya está operativo |
| C3 | Plan de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración y de aceptación, y corregir los defectos | Caso simulado, dispositivos de prueba | Semanas 14 y 15 | Franz | Dificulta reproducir condiciones reales de señal |
| C4 | Informes y presentaciones | Elaborar el informe de avance, el informe final y la presentación ante comisión | Documentación del proyecto | Semanas 9, 15 y 17 | Los tres | Facilita llevar el avance registrado en el repositorio |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de información con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product backlog e historias de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de la app y autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios del día, inicio y fin de ruta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captura de ubicación y sincronización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo de la hora estimada de llegada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vista de seguimiento del pasajero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con el panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas y corrección de defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.