|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos podido cumplir las actividades en los tiempos definidos. El Sprint 1 se cerró completo y el Sprint 2 va avanzando según lo planificado. Nos ayudó trabajar con Scrum en sprints de dos semanas, tener las historias de usuario con criterios de aceptación claros y repartir las tareas desde el comienzo. Lo que más nos costó fue coordinar los tiempos entre ramos y la entrega de documentos. Lo resolvimos priorizando primero lo que se necesitaba para la demo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando una actividad se atrasa, la dividimos en partes más pequeñas y la movemos al siguiente sprint. Antes de empezar una tarea revisamos qué depende de ella. En adelante vamos a dejar por escrito un responsable para cada historia y a revisar el avance a mitad de sprint, para detectar los atrasos antes.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien nuestro trabajo. Destaco que la planificación en Jira quedó ordenada, que ya tenemos un panel funcionando y que los diagramas de procesos y arquitectura quedaron documentados. Para mejorar, puedo anotar los avances apenas ocurren y no al final, y probar más seguido lo que vamos construyendo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Ninguna, todas las preguntas que le hacemos a nuestro docente, es en la hora de clases, y una vez hecha la retroalimentación, nos distribuimos las tareas para avanzar en paralelo en el proyecto

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creemos que la distribución actual funciona ya que como cada uno tiene sus trabajos, coordinar una sesión de trabajo en conjunto puede ser dificil de hacer, por lo que preferimos distribuirnos las tareas entre nosotros

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo positivo es la comunicación y que cada integrante domina una parte distinta del proyecto, lo que nos permitió avanzar en paralelo. Podemos mejorar la puntualidad en las entregas internas y juntar más seguido lo que cada uno hizo, para evitar cambios de última hora.